EXECUTION ROADMAP • 2026

Roadmap Eksekusi
Portofolio Krisna

Rencana kerja 4 minggu yang mengubah ide portofolio menjadi output terukur, terprioritaskan, dan siap dipublikasikan.

| 16 TASK | 82 JAM | 4 MINGGU | 4 PROYEK |
| --- | --- | --- | --- |

Krisna Satya Arisandy

S1 Teknik Informatika (Semester 8 - Lulus)  •  Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)

Disusun 6 Agustus 2026  •  Versi siap eksekusi

RINGKASAN

Peta Portofolio

Empat proyek saling menguatkan: satu flagship, satu microservice, satu showcase analytics, dan satu hub utama.

| PROFIL UTAMA IPK 3.75 NILAI SKRIPSI 89.67 / 90 | KOMPETENSI & STACK FOKUS Artificial Intelligence • Web Development • Data Analytics STACK SvelteKit, Tailwind CSS, Python, FastAPI, Neo4j, GraphRAG, Pandas, SQL, Streamlit |
| --- | --- |

| Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 jam Dokumentasi & refactoring | 29 jam Microservice & analytics | 18 jam Portfolio Hub | 14 jam Polish & launch |

| PROJ-01 FLAGSHIP PROJECT A.L.I.S.A - Japanese Learning Tutor Sistem Tutor Pembelajaran Bahasa Jepang Dengan GraphRAG Berbasis Neuro-Symbolic AI & Live2D Interface Output: Case Study Dokumentasi • Architecture Diagram (GraphRAG + Neo4j) • Live Demo / Video Showcase • GitHub Repository (Clean README) | PROJ-02 MODULAR MICROSERVICE GraphRAG & Knowledge Graph Engine API Ekstraksi modul GraphRAG dari skripsi menjadi RESTful API Microservice terpisah untuk representasi pengetahuan interaktif Output: FastAPI Microservice Code • Swagger / Postman API Docs • Neo4j Aura Cloud Integration Guide |
| --- | --- |
| PROJ-03 ANALYTICS SHOWCASE Japanese Knowledge Graph & Learning Analytics Dashboard Interactive Dashboard untuk visualisasi struktur Knowledge Graph Kanji/Grammar dan analitik retensi belajar pengguna Output: Streamlit / Metabase Dashboard • Data Analysis Notebook (Pandas & NetworkX) • Insight Report | PROJ-04 CENTRAL PLATFORM Personal Portfolio Hub (Main Website) Website portofolio interaktif berbasis SvelteKit untuk menampilkan seluruh project, sertifikasi, bakat, dan resume Output: Responsive SvelteKit Website • Certifications & Credentials Modal • Interactive Project Filter (AI, Web, Data) • Downloadable Resume / CV |

MASTER PLAN

Tabel Rencana Eksekusi

Seluruh task diurutkan berdasarkan dependensi dan fase kerja. Status awal: To-Do.

| No. | Task | Fase | Status | Prioritas | Jam | Output Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapikan repository GitHub A.L.I.S.A | Fase 1 Dokumentasi & Refactoring | To-Do | High | 6 | Repository GitHub rapi + README lengkap |
| 2 | Tulis case study lengkap A.L.I.S.A | Fase 1 Dokumentasi & Refactoring | To-Do | High | 8 | Case study portofolio siap publikasi |
| 3 | Buat diagram arsitektur sistem A.L.I.S.A | Fase 1 Dokumentasi & Refactoring | To-Do | High | 4 | Diagram arsitektur sistem (source + SVG/PNG) |
| 4 | Rekam video demo interaktif A.L.I.S.A | Fase 1 Dokumentasi & Refactoring | To-Do | Medium | 3 | Video showcase 1–2 menit |
| 5 | Isolasi GraphRAG menjadi FastAPI microservice | Fase 2 Microservice & Analytics | To-Do | High | 10 | Standalone GraphRAG FastAPI microservice |
| 6 | Lengkapi API docs dan deploy GraphRAG service | Fase 2 Microservice & Analytics | To-Do | High | 5 | API docs + deployment cloud aktif |
| 7 | Bangun Knowledge Graph Analytics Dashboard | Fase 2 Microservice & Analytics | To-Do | High | 10 | Dashboard Streamlit/Metabase interaktif |
| 8 | Susun dokumentasi dan insight analitik | Fase 2 Microservice & Analytics | To-Do | Medium | 4 | Notebook analisis + insight report |
| 9 | Inisialisasi Portfolio Hub dengan SvelteKit | Fase 3 Portfolio Hub | To-Do | High | 3 | SvelteKit project baseline |
| 10 | Bangun struktur halaman utama Portfolio Hub | Fase 3 Portfolio Hub | To-Do | High | 8 | Halaman utama portofolio responsif |
| 11 | Integrasikan sertifikasi dan badge verifikasi | Fase 3 Portfolio Hub | To-Do | Low | 3 | Section sertifikasi + credential modal |
| 12 | Tambahkan filter kategori project | Fase 3 Portfolio Hub | To-Do | Medium | 4 | Interactive project filter |
| 13 | Optimasi SEO, Lighthouse, dan responsiveness | Fase 4 Polish & Launch | To-Do | High | 6 | Audit Lighthouse + perbaikan responsif |
| 14 | Deploy Portfolio Hub dengan custom domain | Fase 4 Polish & Launch | To-Do | High | 3 | Website production di custom domain |
| 15 | Validasi seluruh link GitHub, demo, dan CV | Fase 4 Polish & Launch | To-Do | High | 2 | Checklist QA link + CV final |
| 16 | Publikasikan portofolio dan siapkan ringkasan lamaran | Fase 4 Polish & Launch | To-Do | Medium | 3 | LinkedIn launch post + application summary |

FASE 1  •  MINGGU 1 • 21 JAM

Dokumentasi & Refactoring

Menjadikan A.L.I.S.A layak dinilai dalam hitungan menit: rapi, terdokumentasi, visual, dan demonstrable.

| 01 | Rapikan repository GitHub A.L.I.S.A To-Do HIGH 6 JAM OUTPUT Repository GitHub rapi + README lengkap KPI Repository dapat di-clone dan dijalankan dari README; struktur folder konsisten; lint/build lulus; secrets tidak tersimpan; tautan demo dan arsitektur tersedia. PROJ-01 · A.L.I.S.A • Web Development • Backend • Dokumentasi |
| --- | --- |

| 02 | Tulis case study lengkap A.L.I.S.A To-Do HIGH 8 JAM OUTPUT Case study portofolio siap publikasi KPI Case study siap publikasi dan mencakup masalah, target pengguna, metodologi Neuro-Symbolic AI, arsitektur GraphRAG, hasil/evaluasi, visual, serta tautan demo dan repository. PROJ-01 · A.L.I.S.A • AI • Dokumentasi |
| --- | --- |

| 03 | Buat diagram arsitektur sistem A.L.I.S.A To-Do HIGH 4 JAM OUTPUT Diagram arsitektur sistem (source + SVG/PNG) KPI Tersedia 1 diagram sumber yang dapat diedit dan ekspor SVG/PNG beresolusi tinggi; seluruh komponen utama, alur data GraphRAG, Neo4j, API, SvelteKit, dan Live2D terbaca jelas. PROJ-01 · A.L.I.S.A • AI • Backend • UI/UX • Dokumentasi |
| --- | --- |

| 04 | Rekam video demo interaktif A.L.I.S.A To-Do MEDIUM 3 JAM OUTPUT Video showcase 1–2 menit KPI Video berdurasi 1–2 menit, minimal 1080p, menampilkan alur inti pengguna, respons AI, dan Live2D; audio/caption jelas serta tautan publik dapat diputar tanpa izin khusus. PROJ-01 · A.L.I.S.A • AI • UI/UX • Dokumentasi |
| --- | --- |

TOTAL FASE  21 JAM

FASE 2  •  MINGGU 2 • 29 JAM

Microservice & Analytics

Memecah kekuatan teknis menjadi dua bukti kompetensi mandiri: API GraphRAG dan dashboard analytics.

| 05 | Isolasi GraphRAG menjadi FastAPI microservice To-Do HIGH 10 JAM OUTPUT Standalone GraphRAG FastAPI microservice KPI Service dapat dijalankan mandiri dari environment bersih; endpoint utama mengembalikan respons valid; konfigurasi Neo4j memakai environment variables; tersedia test untuk alur kritis dan README setup. PROJ-01 · A.L.I.S.A • PROJ-02 · GraphRAG API • AI • Backend |
| --- | --- |

| 06 | Lengkapi API docs dan deploy GraphRAG service To-Do HIGH 5 JAM OUTPUT API docs + deployment cloud aktif KPI Swagger/OpenAPI mendokumentasikan seluruh endpoint, schema, dan contoh request; deployment publik aktif via HTTPS; health check dan minimal 3 sample request sukses dengan status 2xx. PROJ-02 · GraphRAG API • Backend • Dokumentasi • Deployment |
| --- | --- |

| 07 | Bangun Knowledge Graph Analytics Dashboard To-Do HIGH 10 JAM OUTPUT Dashboard Streamlit/Metabase interaktif KPI Dashboard dapat memuat dataset contoh tanpa error, memiliki minimal 3 visualisasi bermakna, filter interaktif, ringkasan metrik utama, dan petunjuk menjalankan aplikasi secara lokal. PROJ-03 · Analytics Dashboard • Data Analytics • AI • Web Development |
| --- | --- |

| 08 | Susun dokumentasi dan insight analitik To-Do MEDIUM 4 JAM OUTPUT Notebook analisis + insight report KPI Dokumentasi menjelaskan sumber data, transformasi, definisi metrik, dan cara reproduksi; laporan memuat minimal 3 insight yang didukung visualisasi serta implikasi praktis. PROJ-03 · Analytics Dashboard • Data Analytics • Dokumentasi |
| --- | --- |

TOTAL FASE  29 JAM

FASE 3  •  MINGGU 3 • 18 JAM

Portfolio Hub

Membangun rumah utama yang menyatukan seluruh project, kredensial, dan narasi profesional.

| 09 | Inisialisasi Portfolio Hub dengan SvelteKit To-Do HIGH 3 JAM OUTPUT SvelteKit project baseline KPI Project dapat di-install dan dijalankan dari README; Tailwind aktif; lint dan production build lulus; struktur route, component, asset, dan data dasar sudah konsisten. PROJ-04 · Portfolio Hub • Web Development • UI/UX |
| --- | --- |

| 10 | Bangun struktur halaman utama Portfolio Hub To-Do HIGH 8 JAM OUTPUT Halaman utama portofolio responsif KPI Hero, featured project, project grid, skills, certifications, dan kontak tampil lengkap; navigasi berfungsi; tidak ada layout rusak pada lebar 360px, 768px, dan 1440px. PROJ-04 · Portfolio Hub • Semua Proyek • Web Development • UI/UX |
| --- | --- |

| 11 | Integrasikan sertifikasi dan badge verifikasi To-Do LOW 3 JAM OUTPUT Section sertifikasi + credential modal KPI Sertifikasi IBM/Coursera dan Dicoding tampil dengan judul, penerbit, tahun, dan credential link; modal/detail dapat dibuka serta semua tautan verifikasi valid. PROJ-04 · Portfolio Hub • Web Development • UI/UX |
| --- | --- |

| 12 | Tambahkan filter kategori project To-Do MEDIUM 4 JAM OUTPUT Interactive project filter KPI Filter AI, Web Development, dan Data Analytics menampilkan kartu yang tepat; tersedia opsi Semua, empty state, active state, serta kontrol yang dapat digunakan dengan keyboard. PROJ-04 · Portfolio Hub • Semua Proyek • Web Development • UI/UX |
| --- | --- |

TOTAL FASE  18 JAM

FASE 4  •  MINGGU 4 • 14 JAM

Polish & Launch

Mengubah project lokal menjadi aset publik yang cepat, valid, mudah diakses, dan siap dipakai melamar.

| 13 | Optimasi SEO, Lighthouse, dan responsiveness To-Do HIGH 6 JAM OUTPUT Audit Lighthouse + perbaikan responsif KPI Lighthouse Performance, Accessibility, Best Practices, dan SEO masing-masing mencapai ≥90 pada halaman utama; metadata dan social preview valid; tidak ada horizontal overflow pada mobile, tablet, dan desktop. PROJ-04 · Portfolio Hub • Web Development • UI/UX |
| --- | --- |

| 14 | Deploy Portfolio Hub dengan custom domain To-Do HIGH 3 JAM OUTPUT Website production di custom domain KPI Production build berhasil; website aktif melalui HTTPS di custom domain; redirect domain konsisten; environment variables aman; halaman utama dan project detail dapat diakses tanpa error. PROJ-04 · Portfolio Hub • Web Development • Deployment |
| --- | --- |

| 15 | Validasi seluruh link GitHub, demo, dan CV To-Do HIGH 2 JAM OUTPUT Checklist QA link + CV final KPI Seluruh kartu project memiliki link GitHub dan/atau demo yang benar; tidak ada tautan 404; CV dapat diunduh; external link memiliki label yang jelas dan dibuka sesuai perilaku yang direncanakan. Semua Proyek • Dokumentasi • Web Development |
| --- | --- |

| 16 | Publikasikan portofolio dan siapkan ringkasan lamaran To-Do MEDIUM 3 JAM OUTPUT LinkedIn launch post + application summary KPI Portofolio diumumkan melalui 1 post LinkedIn dengan visual dan tautan; tersedia ringkasan profil 150–250 kata, pitch singkat, dan template deskripsi project yang dapat dipakai ulang untuk lamaran kerja. Semua Proyek • Karier • Dokumentasi |
| --- | --- |

TOTAL FASE  14 JAM